問卷系統 第一次DEMO

需求已完成:

1. App各主畫面及其功能完成
2. 各畫面跳轉流程完成(按鈕)
3. 平板版頁面完成
4. 離線模式.在線模式.資料傳輸完成
5. 匯出單一量表資料完成(僅可於主機電腦)

需求未完成:

1. 手機板頁面 : 無關核心功能, 但優化花費大量時間, 留至最後完成。
2. 輸入基本資料部分細節 : 未完成 包含定義不明 或是是否需要用到正則表達式 還有 幾項不了解該填甚麼所以不知道如何處理
3. 雲計算輸出CSV:受限於目前架構使用googleGCP雲端計算能力 以及mongoDB Atlas雲端儲存 有算力和空間的限制 所以留在本地進行存儲和計算
4. 全受試者資料: 無法完成, 基於該需求定義與實際情況矛盾,(該表要列出一個人經歷過的所有表於一列 但實際上人會重複填表 且填寫數據又會相異 導至若要填成一個表會出現 conflict) , 待討論。
5. 伺服器未開啟: 由於雲端伺服器上線麻煩 所以目前僅於本地測試 會在伺服器穩定後上線(app 才可以在我的電腦以外進入線上模式)